光纤仓库装修合同

工程名称：    光纤仓库装修   
项目地点：  	广东省汕头市金平区汕头高新区科技东路15号	 
发包人(全称):   汕头高新区奥星光通信设备有限公司

承包人(全称):

第 一 部 分 协 议 条 款

发包人(全称):  汕头高新区奥星光通信设备有限公司 (以下简称甲方)承包方(全称):    (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法(2011修正)》及其他有关法律、法规，遵活平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

# 一 、工程概况

工程名称：   光纤仓库装修

工程地点：  广东省汕头市金平区汕头高新区科技东路15号

# 二、工程承包范围详见附件各单项项目合同计价清单

# 三、 承包方式：   包工包料

# 四、 合同工期

计划开工日期：  2026年    月   日

竣工日期：   2026年   月   日

工期：       30天

# 五、合同价格详见附件各单项项目合同计价清单

# 六、 工程款支付及要求

1.工程总价：元，（大写：）工程预付款，按现场形象进度支付，具体支付节点如下：

(1)第一次付款：甲方预付工程款工程量价款的30%（金额：元，大写：元整）

(2)第二次付款：乙方完成工程形象进度的90%。(即防火板完工，天花板，空调完工，准备灯路及卷闸门)经甲方确认，乙方提交进度款申请后三个工作日内甲方支付至合同工程量价款的80%（金额：元，大写：元整）

(3)第三次付款：乙方完成工程形象进度的100%。经甲方确认，乙方提交进度款申请后7个工作日内甲方支付至合同工程量价款的100%（金额：元，大写：元正）

2.支付要求：

(1)支付工程款时，甲方应同期扣除因乙方原因产生并经甲方确认的应扣款项。

(2)乙方保证提供的收款账户资料准确无误。如需变更，须提前5个工作日以书面形式通知甲方。否则，由此产生的一切责任由乙方自行承担。

3.合同款项变付方式：以转账形式支付。乙方保证本合同提供的收款账户资料准确无误， 如需变更，须提前5个工作日以书面形式通知甲方。否则，由此产生的一切责任由乙方自行承担。乙方收款信息：

收款人：

开户行:

银行帐号：

七、工程增项及工程变更价款

1、工程增项

(1)施工期间增加的工程项目未在本合同附件2各单项项目合同计价清单内，应在甲乙 双方商定之后及时补充，并按补充后合同计价清单价款进行结算。

(2)施工期间增加图纸无体现的项目或者甲方增加项目，据现场复杂程度而定需重新调整价格的，应在甲乙双方商定之后及时补充，并按补充后合同计价清单价款进行结算。

八、 承诺
1.甲方承诺按照现定屋行项目审批手续、并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及 其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2.乙方承诺按照合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法 分包，并在保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务，

3.本合同在执行中发生争议时，由甲乙双方协商解决；如无法协商解决时，双方约定向 项目所在地人民法院提起诉讼。

九、保险

1.乙方负责办理在本工程中施工现场内人员的人身、财产、第三者人员生命财产  工伤、现场各种施工设施、设备、材料的保险，保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止，施工期间任何事故(含第三方人员)所发生的应该支付的损失、赔偿费、补偿费用等责任均由乙方承担。

十 、合同的生效、终止和解除

1.合同的生效

(1)甲方和乙方在协议条款中约定本合同生效的方式。

2.合同的终止

(1甲方和乙方屋行本合同全部义务，工程竣工交付完毕，工程竣工结算价款支付完毕，本合
同即告终止。

(2本合同的权利义务终止后，甲方和乙方应避循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义 务。

3.解除合同的情形

(1)甲方和乙方协商一致。可以解除合同。

(2)因不可抗力导致合同无法履行的，甲方和乙方均有权解除合同。

(3)因一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同

十一、违约责任

。

1.合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

2.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。

3.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

4.甲方未按上述工期完成进度付工程款的，每延误一天向乙方支付当次应付款项金额1%作为违约金！

5.由于乙方原因致使工期延误，每延误一天需向甲方支付总工程款1%作为违约金。

第二部分专业工程合同条款

- 词语定义

1.1合同主体与参与各方

(1甲方：是指与乙方签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

(2甲方代表：是指由甲方任命并派驻施工现场，并在甲方授权范围内行使甲方权利的人。

3乙方：指与甲方签订了合同协议书承建本工程、具有相应工程施工资质的当事人，以及取

得该费格的合法组承人。

(4)乙方代表：是指由乙方任命，代表乙方屋行本合同约定的权利和义务。

1.2合同文件

- 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括本

- 合同签订后双方新签订的补充协议、合同协议书、中标通知书(如果有)、专业工程合同条款、技术标准和要求、图纸、价格清单及其他合同文件。

(2图纸：是指甲方按照合同约定提供或经甲方批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，

以及在合同履行过程中形成的围纸文件。图纸应当按照规定审查合格。

(3标准、规范：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准

和要求及其修改或补充，以及合同约定的技术标准和要求。

4工程量清单：指按合同计量及价格内容，根据图纸列出的项目名称和相应数量等的明细清

单。裁明分部分项工程项目、措施项目、其他项目以及税金项目等内容。

5书面形式：指合同、协议、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电

子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

6其他合同文件；是指经甲乙双方约定的。具有合同约束力的文件或书面协议.1.3倍价格

(1监约合同价：指甲方和乙方在协议条款中确定的总金额。

（2合同价格：指甲方用于支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

(3质保金；指乙方用于保证其在保修期内履行修补义务的担保。

1.4施工工期

(1)计划开工日期：指甲方和乙方在协议条款中约定，乙方开始本工程施工的日期。 (2计划

竣工日期：指甲方和乙方在协议条款中约定，乙方完成本工程施工的日期。

(3)保修期：是指乙方按照合同约定对工程承担保修责任的期限。从工程竣工验收合格 之日

起计算.

1.5书面形式

(1)本合同另有约定外，在合同屋行过程中甲乙双方发出或发布的任何通知、指令，均应是

书面的，收件方应在回执上签署姓名和收到时间，不应无理扣压或拖延。

(2本合同在签订过程中应由打印形成，除甲乙双方的法定代表人或股权代表签名、填写日期

和填写工程概况以及承包方式外，不可手写；如确需手写的，甲方和乙方应共同指定填写人

由同一人手写，并附填写人的姓名和身份件复印件。

2.一般约定

2.1语言文字

本合同文件使用汉语简体文字书写、解释和说明。

2.2法律、法规和规章

本合同适用中华人民共和国法律、法规和规章，以及本工程所在地的地方性法规和规章。

本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效应!经双方签字并加盖印或 合同章后生效。

以下无正文，下接签署栏。

甲方(盖章):
                                           乙方(盖章):

法定代表人：
                                           法定代表人：

或其委托代理人：
                                           或其委托代理人：

签的日期：   年   月   日                  签约日期：   年   月   日